Offerte

Proeve van Bekwaamheid

KT1

**Door:** Marco Havermans en Michael van Zundert

**Klas:** RIO4-APO3A

**Leerjaar:** 2015-2016

**Versie:** 1.0

# Versiebeheer

**Versie Datum Beschrijving Door**

0.1 2016-02-17 Opstart document Marco Havermans

0.5 2016-02-17 Beschrijvingen toegevoegd Marco Havermans

1.0 2016-02-29 Afronding document Marco Havermans

# Inhoudsopgave

[Versiebeheer 1](#_Toc444512687)

[Inhoudsopgave 2](#_Toc444512688)

[Inleiding 3](#_Toc444512689)

[Actuele klantsituatie 3](#_Toc444512690)

[Klantvraag 3](#_Toc444512691)

[Visie op klantsituatie 3](#_Toc444512692)

[Gewenste klantsituatie 3](#_Toc444512693)

[Aanbod 3](#_Toc444512694)

[Uitvoerders 3](#_Toc444512695)

[Planning 4](#_Toc444512696)

[**Totale Kosten** 5](#_Toc444512697)

# Inleiding

Op dit moment besteedt u teveel tijd om alle informatie over de films te vinden. Daardoor hebt u te weinig tijd voor andere belangrijkere zaken. De verantwoordelijkheid van ons team beperkt zicht tot het maken van een applicatie voor Windows Phone.

# Actuele klantsituatie

U vertelt dat u naar IMDB moet gaan om te bekijken welke films er op dit moment draaien en welke films er binnenkort uitkomen. U vindt dit zelf niet handig.

# Klantvraag

U heeft ons gevraagd om een Windows Phone applicatie te maken. Hiermee moet u alle films kunnen zien die op dit moment draaien in bioscopen en welke binnen 4 weken verschijnen.

# Visie op klantsituatie

Het probleem is dat u steeds eerst een webpagina moet openen tot u alle informatie kunt zien. Dit is niet nuttig voor u omdat het lang duurt voordat u alle informatie heeft die u wilt zien.

# Gewenste klantsituatie

Na het invoeren van de applicatie zult u makkelijker en sneller de informatie van de films kunnen zien. U hoeft dan niet zoveel meer tijd te besteden om de informatie te kunnen vinden.

# Aanbod

1. Startfase:

In deze fase houden wij interviews met u om te weten welke functionaliteit u wilt hebben. Zodat wij deze kunnen implementeren in het systeem.

1. Uitwerkingsfase:

In deze fase wordt er een technisch ontwerp van het systeem gemaakt.

1. Bouwfase:

Tijdens deze fase wordt het systeem opgebouwd tot het een volledig werkend systeem is.

1. Opleverfase:

In deze fase presenten wij het systeem dat we voor uw bedrijf hebben gemaakt. En implementeren het systeem.

# Uitvoerders

Marco Havermans is de projectleider en developer. Hij heeft al vaker leidinggevende functies gehad, hierdoor heeft hij al veel ervaring met leiding geven. Ook heeft hij al veel ervaring met programmeren.

Michael van Zundert is de notulist en developer. Vroeger heeft hij veel geprogrammeerd en oefent hier nog steeds veel mee.

# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wanneer | Wat | Wie |
| 29-03-2016 | Volledig werkend systeem | Uitvoerders |
| 31-03-2016 | Implementatie van het systeem | Uitvoerders |

Handtekening voor akkoord document

Datum:

Naam:

Handtekening: …………………………………………….

# **Totale Kosten**

**KVK:** 987656 **Betreft Offerte:** 12 **Geldigheidstermijn:** 5 werkdagen (vanaf datum van uitgave) **Datum van uitgave:** 22-01-2016  
  
  
Ontwikkelaars locatie:

**Adres:** Terheijdenseweg 350  
 4826 AA Breda

I. van Zundert(opdrachtgever) locatie:  
  
**Adres:** Honderdbunder 66  
 4823 BK Breda

**Verantwoording:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Personen:** | **Uur:** | **Uur kosten P.P.:** | **Totaal kosten:** |
| Ontwikkelen applicatie | 2 | 40 | € 25,00 | € 2.000,00 |
| Toevoegen functionaliteit1 | 2 | 20 | € 25,00 | € 1.000,00 |
| Onderhoud en support 12 maanden2 | 2 |  |  | € 150,00 |
|  |  |  |  | ------------------ |
|  |  |  | Exclusief BTW | € 3.150,00 |
|  |  |  | BTW | 21% |
|  |  |  |  | ------------------ |
|  |  |  | Inclusief BTW | € 661,50 |
|  |  |  | Totaal inclusief BTW | € 3.811,50 |
|  |  |  | Korting | € 3.811,50 |
|  |  |  |  | ------------------ |
|  |  |  | Totaal: | € 0,00 |

Datum akkoord:



|  |
| --- |
| 1Voor gedetailleerde informatie zie document Hernieuwde opdracht. Verlengen is mogelijk per 12 maanden voor 500 euro.  2Deze offerte betreft de applicatie geproduceerd door Marco Havermans en Michael van Zundert. |